NOTA DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul actului normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Descrierea situaţiei actuale | În prezent, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” îşi desfăşoară activitatea în cazarma 878 Craiova, prin transformarea şi adaptarea spaţiilor existente din cazarmă, în care a funcţionat o structură de comunicaţii şi informatică, la cerinţele operaţionale ale acestei noi destinaţii. Cazarma 878 Craiova nu are, la momentul actual, capacitatea de a asigura întregul complex de facilităţi necesare pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor specifice unui colegiu militar şi nici nu dispune de alte alternative convenabile în acest sens, astfel că se impune realizarea unei noi infrastructuri şi modernizarea celor existente astfel încât să fie asigurate condiţiile normale de desfăşurare a procesului de învăţământ liceal, respectiv învăţământ, cazare, hrănire, asistenţă medicală etc. Amplasarea pavilioanelor propuse, volumul şi regimul de înălţime se încadrează în configuraţia zonală a cazărmii. Obiectivul proiectului imobiliar este acela de a asigura socializarea militară iniţială şi pregătirea resursei umane necesară Ministerului Apărării Naţionale în îndeplinirea misiunii încredinţate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Schimbări preconizate |  | În cadrul proiectului, sunt prevăzute a fi realizate următoarele obiecte de investiţie: - - Pavilion multifuncţional; Se propune edificarea unui pavilion nou, cu regim de înălţime P+3E, cu funcţiuni şi grupuri de funcţiuni, astfel: aulă, comandament, săli de clasă, laboratoare, cabinete, cancelarie profesori, săli multifuncţionale, cabinete, bibliotecă, sală lectură, grupuri sanitare pe sexe, holuri, scări etc. Dimensiunile în plan ale construcţiei sunt 90,4 m x 40,75 m în zona aulei, respectiv 37,90 m în zona administrativă. Structura de rezistenţă a clădirii este de tip structură în cadre de beton armat. Pavilionul multifuncţional va fi compus din 3 (trei) tronsoane iar spaţiul destinat aulei se va integra în soluţia constructivă. - - Pavilion cazare; - Imobilul va fi compus din 4 (patru) tronsoane, fiecare tronson are căile proprii de acces/ evacuare şi regimul de înălţime P+3E şi cuprinde următoarele funcţiuni: dormitare şi grupuri sanitare pe sexe, săli de lectură, săli de spălat şi uscat ţinuta, frizerie, croitorie, holuri, scări etc. Dimensiunile în plan ale construcţiei sunt 80,35 x 49,15 m. Structura este din cadre de beton armat, învelitoare tip şarpantă lemn cu tablă fălţuită hidro/termoizolată. Clădirea va dispune de toate instalaţiile necesare. - - Pavilion bloc alimentar; - Construcţie cu regim de înălţime S parțial+P+E cu următoarele funcţiuni: încăperi pentru depozitare, camere frigorifice, spaţii pentru pregătire hrană, linii de servire, săli de mese, săli de spălat şi depozitat vesela, grupuri sanitare pe sexe, holuri, scări etc. Suprafaţa construită la sol este de 920 mp. Structura de rezistenţă din cadre de beton armat, învelitoare tip şarpantă lemn şi va fi echipată cu toate instalaţiile necesare. - - Pavilion centrală termică; Clădirea va avea regim de înălţime P cu următoarele funcţiuni: sala utilajelor şi echipamentelor, birou, grup sanitar. Construcţia va avea dimensiunile în plan 22,55 m x 7,35 m, cu structura de rezistenţă cadre de beton armat şi învelitoare tip terasă termo/hidroizolată. - - Pavilion infirmerie; Construcţia va cuprinde: cabinete medicale, cabinet de consultaţii sală/săli pentru tratamente cu spaţiu anexă pentru sterilizare, cabinet de medicină dentară, sală de aşteptare, laborator de tehnică dentară, saloane pentru bolnavi şi izolator pentru bolnavii contagioşi, magazine pentru medicamente şi materiale sanitar farmaceutice, magazie pentru materiale antiepidemice, magazie (spaţiu) pentru păstrarea ţinutei elevilor internaţi, grupuri sanitare pentru personalul medical, bolnavii din salon şi din izolator. Dimensiunile în plan ale construcţiei sunt 33,97 m x 17,35 m. Structura: cadre de beton armat cu învelitoare din şarpantă lemn şi tablă fălţuită, termoizolată; local, terasa hidro și termoizolată. - Staţie de spălare tehnică militară; In vecinătatea Pavilionului M3 se propune amplasarea unui echipament staţie de spălare cu scopul spălării autobuzelor, camioanelor, autocarelor. Platforma pe care se amplasează acest echipament va avea dimensiunile minime 6,00 m x 25,00 m. Date tehnice privind staţia de spălare: - Gabarit echipament: L=2150mm x 1=5780mm x h=5800mm; - Timp de spălare: 3-6 minute/ maşină. - Consum de apă: 150 1/ maşină. - Remiză tehnică M2; Construcţie cu regim de înălţime P, care cuprinde următoarele funcţiuni şi grupuri de funcţiuni: atelier auto, staţie de încărcat acumulatori, depozit auto, depozit comunicaţii şi informatică, grup sanitar, încăpere pentru personalul din grupa autospecialei grupa întreţinere tehnică, spaţiu garare. Dimensiunile în plan ale construcţiei sunt 45,70 m x 11,20 m. Structura: de tip sistem în cadre pe direcţia longitudinală (stâlpi şi grinzi din beton armat pe direcţia longitudinală) și de pendul invers pe direcţia transversală (stâlpi de beton și ferme metalice). Zidării din blocuri ceramice la exterior și interior. Panouri de învelitoare termoizolante tristrat. - Remiză tehnică M3; Construcţie cu regim de înălţime P, care cuprinde următoarea funcţiune: spaţiu garare tehnică militară. Dimensiunile în plan ale construcţiei sunt 45,70 m x 13,70 m. Deschiderile exterioare sunt realizate din zidărie din blocuri ceramice. Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie din blocuri ceramice. Şarpanta metalică cu învelitoare din panouri termoizolante tristrat. Structura: de tip sistem în cadre pe direcţia longitudinală și de pendul invers pe direcţia transversală. Structura este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat pe direcţia longitudinală şi de stâlpi de beton și ferme metalice (grinzi cu zabrele) pe direcţie transversală. - Rezervoare apa şi camera pompe; Se propune realizarea unei construcţii îngropate din beton armat, cu trei compartimente, care să adăpostească două rezervoare în vederea asigurării rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiilor și o cameră pompe. Accesul se face de la nivelul terenului prin chepenguri special prevăzute de 80x80 cm și pe scări de pisică. Dimensiunile gabaritice sunt după cum urmează: - Rezervor apă Volum 239 mc (exclusiv rezerva de apă) - hidranţi H liber= 4,20 m. Dimensiuni interioare în plan: 14,10 m x 5,00 m. Suprafaţa utilă = 70,50 mp - Rezervor apă Volum 56 mc (exclusiv rezerva de apă) - sprinklere H liber =2,50 m. Dimensiuni interioare în plan: 6,00 m x 5,40 m Suprafaţa utilă = 32,40 mp - Camera pompelor. H liber= 2,50 m, Dimensiuni interioare în plan: 6,00 m x 5,00 m. Construcţiile vor fi perimetral protejate cu hidroizolaţie. - Drumuri, alei, platforme şi amenajări peisagere arhitectură; Se vor prevedea platforme şi trotuare în incinta proprietăţii pentru asigurarea circulaţiei pietonale și auto spre imobilele existente și nou propuse cu scopul de a asigura accesul facil în proprietate. În acest sens se propun căi de acces şi comunicaţii: drumuri, alei platforme, conform descrierii ulterioare și amenajări exterioare constând în amenajarea terenurilor în urma încheierii lucrărilor de execuţie a imobilelor și plantarea spaţiilor potenţiale de a deveni spaţii verzi. Total suprafaţă platforme = 5744 mp. - Împrejmuire parc auto; Din punct de vedere constructiv împrejmuirea este dispusă pe limitele unei platforme de formă relativ dreptunghiulară în plan (52,50 m x 90,90 m), pe trei laturi, având o latură liberă. Se va realiza din panouri de plasă de sârmă din oţel galvanizată bordurată, cu înălţimea de 2,0 m (2000 x 2000 x 4,2mm), montată pe stâlpi din ţeavă de oțel zincată rectangulară (80 x 80 x 5mm). Stâlpii sunt înglobaţi în fundaţii izolate de beton armat (40 x 40 x 80 cm) și egalizare de 10 cm. - Platformă deşeuri; Se propune realizarea unei platforme în vederea adăpostirii pubelelor ecologice de deşeuri (10 eurocontainere mobile, lavabile, din tablă galvanizată cu capac). Pentru întrunirea condiţiilor de igienă platforma va fi împrejmuită şi acoperită. - Post de transformare şi branşament electric; Ţinând cont de puterea instalată necesară estimată (1500kW), s-a propus soluţia de alimentare cu 2 transformatoare de 1000 kVA care permit o sarcină de 717kVA (660kW). PT nou se va alimenta din PT nou cu un cablu 20kV (până la 22kV) cu conductor din aluminiu, tip 3x1 x185/25mmp cu protecţie longitudinală la pătrunderea apei, cu izolaţie XLPE și manta PE, pozate îngropat. - - Demolări; - Viitoarea investiţie va fi realizată pe amplasamentul din cazarma 878 Craiova pe care în prezent sunt edificate o serie de pavilioane (9 clădiri) într-o stare tehnică precară şi depăşite funcţional şi care urmează a fi demolate. - - Reţele de utilităţi; - Racord şi reţea exterioară de alimentare cu apă cu gospodărie de apă; - Racord şi reţea exterioară de canalizare în incintă; - Reţea termică, H.V.A.C. şi centrala de frig; - Instalaţie de utilizare gaze naturale; - Racord electric de medie tensiune, post de transformare şi grup electrogen; - Reţea electrică de joasă tensiune în incintă; - Iluminat exterior. - Se propune racordarea consumatorilor la reţelele furnizorilor de utilităţi conform avizelor tehnice de racordare. De asemenea, se propune realizarea reţelelor de alimentare cu energie electrică, instalaţii HVAC şi termice, a instalaţiilor de curenţi slabi şi sistemelor de securitate, a reţelelor de alimentare cu apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alte informaţii |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 3-a. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Impactul macroeconomic |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 22 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 3. Impactul social |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 4. Impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| 5. Alte informaţii |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |
| Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mii lei- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  | Anul curent |  | Următorii 4 ani |  |  |  |  |  | Media pe 5 ani |
| 1 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |
| - Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - impozit pe profit; - impozit pe venit; - bugete locale: (i) impozit pe profit; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: - buget de stat b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii |  |  | Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| 11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| 2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| 3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| 4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| 6.Alte informaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |
| Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, instituite de cercetare şi alte organisme implicate |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/ 2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente |  |  |  |  |  | Avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr. 27/05.09.2017 |  |  |  |  |  |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi |  |  |  |  |  | Este necesar avizul Consiliului Legislativ. |  |  |  |  |  |
| 6. Alte informaţii |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice. |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |
| 3. Alte informaţii |  |  |  |  |  |  |  | A fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |  |  |  |
| Secţiunea a 8-a. Măsuri de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Măsuri de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente |  |  |  | Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de Ministerul Apărării Naţionale, fără a fi înfiinţate alte structuri sau extinse competenţele instituţiilor existente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Alte informaţii |  |  |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |

În scopul celor prezentate a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MIHAI-VIOREL FIFOR

AVIZĂM  FAVORABIL:

| VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE SEVIL SHHAIDEH | MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE IONUŢ MIŞA |
| --- | --- |