Anexa la H.G. nr.       /2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE FUNCŢIONĂRII COLEGIULUI NAŢIONAL MILITAR «TUDOR VLADIMIRESCU» ÎN CAZARMA 878 CRAIOVA”

Titular: Ministerul Apărării Naţionale

Beneficiar: Direcţia domenii şi infrastructuri -  pentru perioada realizării investiţiei;

Beneficiar final: Statul Major General

Amplasament: municipiul Craiova, judeţul Dolj.

Indicatori tehnico-economici

1- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:        	mii lei             132.741

(în preţuri la data de 31.05.2017; 1 euro = 4,5636 lei),

din care:

- construcţii-montaj                            	mii lei               98.958

| 2. Eşalonarea investiției |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul I | INV | mii lei | 37.926 |
|  | C+M | mii lei | 28.272 |
| Anul II | INV | mii lei | 37.926 |
|  | C+M | mii lei | 28.272 |
| Anul III | INV | mii lei | 37.926 |
|  | C+M | mii lei | 28.272 |
| Anul IV | INV | mii lei | 18.963 |
|  | C+M | mii lei | 14.142 |

3. Durata totală de realizare  a investiţiei         			luni                   42

4. Capacităţi (în unităţi fizice):

* Construcţii - suprafaţă construită 		mp		9562,00

- suprafaţă desfăşurată  	mp	        22915,00

* Demolări    - suprafaţă construită 		mp		2010,47

- suprafaţă desfăşurată          	mp		2010,47

*Drumuri şi platforme

- alei			          ml	           789,00

- platforme                            mp	          5744,00

*Reţele de canalizare 				ml		2535,00

*Reţele electrice			          ml		1200,00

*Reţele termice		                              ml		1530,00

*Post de transformare 1000 KVA              buc		    2

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea Codului de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100 - 1/2013.

Finanţarea investiŢiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.